商混站钢结构包封工程施工承包合同

发包人：泸州城投建科建材有限公司

承包人：

日期：      年      月    日

泸州城投建材科技有限责任公司

商混站钢结构包封工程施工承包合同

甲方：泸州城投建材科技有限责任公司（发包方）

乙方：                            （承包方）

经甲双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

第一条：工程概况

1.工程名称：泸州城投建科建材生产加工项目

2.工程地点：泸州市江阳区邻玉蛋沟

3.工程内容及承包范围：料仓及搅拌站封装

4.建筑展开面积：约11000平方米，罐区约5000平方米，料区约6000平方米（最终以设计图纸为准）

5.工程造价：

6.质量等级：

7.设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

8.承包方式；本工程采用包设计、包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

9.施工图纸以设计单位盖章为准。

第二条 施工准备

1.工程所需钢结构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

2.安装所需的设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3.安放场地由甲方提供

第三条 双方主要责任

1.甲方的责任

（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。

（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工急速及安全生产。

2.乙方的责任

（1）确保本合同规定的质量、安全、工程按期完成。

（2）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直道达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

第四条 工程工期

1.开工日期：

2.开工日期以实际开工日期为准。各部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，合同签署后乙方应在                     内进驻现场，并按约开工。

3.乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划。对于自然因素造成的工期延误经甲、乙双方确认应当顺延，列如连续4小时以上的下雨天，工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建的。

第五条 工程质量

1.严格按照施工图纸与说明书，精心组织施工，确保工程达到合格。

2.工程质量达不到合格，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

3.在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量检测部门的检查，监督和处理。

4.本项目工程保修期为一年，在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

5.乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

6.乙方必须为所有进场施工人员购买工伤意外保险。

第六条 乙方安全、文明施工要求

1.施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。

2.文明施工要求按照建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3.施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例并且购买建工险。

4.施工期间的质量及安全责任均由乙方承担。

第七条  工程款的支付与结算

1.材料进场后，甲方收到乙方对应金额的收据后支付总款项的20%。

2.主体完成后，甲方收到乙方对应金额的收据后支付总款项的30%。

3.工程全部完工经验收合格后，乙方须开具全额的增值税专票交于甲方，甲方收到该发票后支付总额的45%，剩余5%作为保证金，质保期到期后甲方无息返还给乙方。

第八条  履约保证金

1.乙方交纳履约保证金10万元（大写：壹拾万元整）。

2.履约保证金退还时间：工程全部完工经验收合格后，如乙方无违约情形，甲方无息退还乙方履约保证金。

3.合同履行期内，如乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中扣除因乙方违约而导致甲方的损失所产生的费用。

第九条  合同履约

在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原有造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程合同继续有效。

第十条  质量保修

质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除。

第十一条  违约责任

1.合同生效后，某一方不履行合同或单方终止合同、或单方原因造成对方终止合同的，应承担工程总造价10%的违约金。

2.乙方在通过内部验收后，通知甲方竣工验收。甲方验收合格后附资料一并交付甲方止为工程结束。

第十二条  其他

1.乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾

2.本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，双方盖章后生效。

3.如有争议，双方友好协商处理，协商无果至甲方所在地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

甲方：                        乙方：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

年  月  日	                 年  月  日